Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done:PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại ), PBI -02 (Kiểm tra đường lik) , PBI -03(kiểm tra đường lik đáng nghi ngờ ) PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI -04;(Lưu lịch sử kiểm tra): chưa đạt điều kiện 1 chưa làm chức năng đã thống nhất , PBI -05 (Hướng dẫn khi lỡ chuyển tiền nhầm ): chưa đạt điều kiện 2 chưa được review chéo |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhập số/link → Xem cảnh báo & lý do → Gửi báo cáo. Người demo: Đại diện Developers. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1 "Nội dung cảnh báo và lý do kèm theo đã đủ rõ ràng để cô/anh/chị đưa ra quyết định chưa?" 2"Thao tác gửi báo cáo có gặp trở ngại gì trong quá trình trải nghiệm không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PO demo thay Dev; demo cả PBI chưa Done. Sửa: Dev đại diện demo PBI-01, 02, 03 (Done). PO giải thích lý do PBI-04, 05 chưa Done. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sai bản chất Sprint Review (đây không phải báo cáo cá nhân). Sửa: Mời Stakeholders dùng thử sản phẩm và thảo luận, đóng góp ý kiến. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Cho Stakeholders quá ít thời gian; SM chốt Backlog là sai thẩm quyền. Sửa: PO ghi nhận feedback, quyết định điều chỉnh Product Backlog. SM điều phối thời gian. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận vào product backlog để đánh giá và xem xét cho các sprint sau ; không hứa làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | PO ghi nhận đây là lỗi giao diện của PBI-02 , ưu tiên đưa vào sprint backlog tiếp theo của DEV sửa sớm . |